# Informe de pruebas del proyecto PROMETEO

Taller de Investigación II

Sistema web de tamizaje psicológico para estudiantes del TESVB

Estudiante: ____________________    Grupo: __________
Docente: ______________________
Fecha de ejecución: 8 de octubre de 2026

# 1 Presentación del avance

Se verificaron los módulos de registro, autenticación y cuestionarios, además de controles de acceso y procesamiento de texto. La suite final obtuvo 125 pruebas aprobadas y 1272 aserciones. El avance corresponde a pruebas funcionales y de integración aislada; siguen pendientes la integración real con MariaDB y BETO y el cifrado de los datos sensibles identificados.

# 2 Objetivo

Verificar el funcionamiento de los módulos de PROMETEO y documentar los resultados y las limitaciones respecto de las actividades del cronograma: pruebas de módulos del 2 de octubre y pruebas de integración y seguridad del 9 de octubre.

# 3 Alcance y metodología

Se revisaron las pruebas existentes, se agregaron seis casos y se ejecutó PHPUnit mediante Laravel. Se emplearon cuentas y respuestas sintéticas, SQLite temporal en memoria y respuestas HTTP simuladas del servicio de IA. No se utilizaron expedientes reales ni se enviaron textos a servicios externos.

Entorno de ejecución: Windows, PHP 8.2.12, Laravel 12 y PHPUnit 11.5.55. La configuración de pruebas exige SQLite en memoria e impide solicitudes HTTP externas no simuladas.

Aunque el cronograma denomina la primera actividad como pruebas unitarias, la evidencia principal corresponde a pruebas funcionales y de integración: intervienen rutas, permisos, modelos y base de datos. Estos resultados no constituyen una validación clínica de los instrumentos.

# 4 Matriz de pruebas

La matriz resume los casos ejecutados y distingue los requisitos que aún no cuentan con evidencia de cumplimiento.

| Caso | Verificación realizada | Resultado y alcance |
| --- | --- | --- |
| MOD 01 Registro | Alta de usuario y persona, rol estudiante, consentimiento y rechazo de privilegios inyectados. | Aprobado en entorno aislado |
| MOD 02 Autenticación | Acceso válido, contraseña incorrecta, cierre de sesión y bloqueo por intentos fallidos. | Aprobado en entorno aislado |
| MOD 03 PHQ 9 | Suma y persistencia de 9 respuestas; niveles y alertas para 0, 4, 5, 9, 10, 14, 15 y 27 puntos. | Aprobado según la lógica actual |
| MOD 04 GAD 7 | Suma y persistencia de 7 respuestas; niveles y alertas para 0, 4, 5, 9, 10, 14, 15 y 21 puntos. | Aprobado según la lógica actual |
| MOD 05 DASS 21 | 29 escenarios de dimensiones y límites; multiplicador por dos, severidad global, validación y transacciones. | Aprobado con SQLite |
| INT 01 Análisis IA | Cola de procesamiento, estados, reintentos, contrato de respuesta y rechazo de resultados obsoletos. | Aprobado con IA simulada |
| SEG 01 Roles | Rechazo de accesos no autorizados y permisos revocados; separación de información clínica. | Aprobado en casos cubiertos |
| SEG 02 SQL | Dos expresiones SQL en autenticación y búsqueda de instrumento sin eludir controles. | Aprobado en dos entradas |
| SEG 03 CSRF | Token ausente e incorrecto producen 419; token válido permite autenticación. | Aprobado en inicio de sesión |
| SEG 04 Contraseñas | Hash almacenado verificable y contraseña omitida de la serialización. | Aprobado para contraseñas |
| SEG 05 Cifrado | Revisión del diario, notas clínicas y respuestas de borradores. | Pendiente de corrección |
| INT 02 Servicios reales | Flujo Laravel con MariaDB y BETO reales. | Pendiente de ejecución |

# 5 Resultados de la ejecución

| Ejecución | Pruebas aprobadas | Aserciones |
| --- | --- | --- |
| Suite previa | 119 | 909 |
| Casos agregados | 6 | 363 |
| Suite final conjunta | 125 | 1272 |

La suite final terminó sin fallos en 56.88 segundos. Una aserción comprueba una condición específica; su cantidad no equivale a un porcentaje de cobertura ni garantiza la ausencia de defectos.

[Espacio para figura 1: resumen de la ejecución con 125 pruebas y 1272 aserciones]

# 6 Hallazgos y limitaciones

## Cifrado de datos sensibles

No se encontró cifrado de aplicación en los modelos revisados para el texto del diario, la impresión diagnóstica, la retroalimentación al estudiante y las respuestas de borradores. Las columnas son de texto o JSON. No se verificó el cifrado de discos, tablas ni respaldos. Por tanto, este requisito no se acredita como cumplido.

El hash de contraseñas y el código anónimo del estudiante no sustituyen el cifrado clínico. La corrección requiere inventariar campos, gestionar claves, convertir registros existentes y verificar tanto el almacenamiento como la lectura autorizada.

## Integración y alcance de seguridad

Las respuestas simuladas y SQLite permiten comprobar la lógica, pero no la conexión con MariaDB, la configuración de BETO, los tiempos reales ni la concurrencia entre servicios. Las pruebas SQL y CSRF cubren puntos de entrada concretos; no constituyen una auditoría integral.

## Clasificación comprobada

PHQ-9 y GAD-7 usan actualmente cuatro etiquetas en el sistema: nulo hasta 4 puntos, leve de 5 a 9, moderado de 10 a 14 y severo desde 15. Las pruebas comprobaron esta implementación. Su correspondencia con el protocolo académico y clínico aprobado requiere una revisión independiente.

# 7 Actividades pendientes y cierre

Para completar la integración real y la verificación del cifrado se propone el siguiente procedimiento en un entorno separado de pruebas.

1. Preparar MariaDB, cola y servicio BETO de prueba. Registrar versiones y utilizar únicamente cuentas y textos sintéticos.

2. Aplicar las migraciones a una base exclusiva de pruebas. Mantener la protección de la suite actual que exige SQLite en memoria.

3. Registrar al estudiante, completar su expediente y aplicar cuestionarios con respuestas predeterminadas; contrastar los resultados con la matriz.

4. Enviar una entrada sintética al diario, ejecutar el trabajador de la cola y registrar las transiciones del análisis hasta su finalización.

5. Comprobar en MariaDB los campos persistidos frente a la respuesta real. Registrar cómo se envían PHQ-9 y GAD-7: el flujo documentado utiliza ceros de compatibilidad, que no representan cuestionarios aplicados.

6. Verificar vistas permitidas y denegadas con cuentas de estudiante, tutor y psicólogo. Probar fallo y recuperación de la IA solo en ese entorno separado.

7. Implementar el cifrado con conversión de registros previos; comprobar que el valor bruto no queda en claro y que la lectura autorizada funciona.

8. Registrar por caso fecha, versión, entrada, resultado esperado y observado, estado, evidencia e incidencia. Marcar como aprobado únicamente lo ejecutado y comprobado.

# 8 Conclusión

Se verificaron mediante PHPUnit los módulos y controles incluidos en la matriz y se conservaron evidencias reproducibles. Se ampliaron los casos de límites de puntaje, entradas SQL, CSRF y contraseñas. La actividad de integración y seguridad permanece parcialmente completada hasta ejecutar el flujo real Laravel–MariaDB–BETO y resolver y comprobar el cifrado identificado como faltante.

# 9 Evidencia visual de los módulos

Las siguientes figuras complementarán los resultados automatizados con capturas del sistema. Cada imagen debe identificar el caso y utilizar datos de prueba. Una captura de la interfaz ilustra el funcionamiento; por sí sola no acredita todos los controles automatizados.

## Figura 2 Registro de usuario

Formulario con datos sintéticos y confirmación de registro. Corresponde a MOD 01.

[Espacio para figura 2: captura por incorporar]

## Figura 3 Inicio de sesión

Acceso correcto y mensaje de rechazo ante contraseña incorrecta. Corresponde a MOD 02.

[Espacio para figura 3: captura por incorporar]

## Figura 4 Resultado de PHQ 9

Pantalla con nombre del instrumento, puntaje total y nivel mostrado. Corresponde a MOD 03.

[Espacio para figura 4: captura por incorporar]

## Figura 5 Resultado de GAD 7

Pantalla con nombre del instrumento, puntaje total y nivel mostrado. Corresponde a MOD 04.

[Espacio para figura 5: captura por incorporar]

## Figura 6 Resultado de DASS 21

Pantalla con puntajes y niveles de depresión, ansiedad y estrés. Corresponde a MOD 05.

[Espacio para figura 6: captura por incorporar]

## Figura 7 Acceso por rol

Mensaje de acceso denegado a una ruta restringida, indicando el rol utilizado. Corresponde a SEG 01.

[Espacio para figura 7: captura por incorporar]

Evidencia adicional para INT 02: cuando se ejecute el flujo real, incorporar el análisis completado del diario y su persistencia en MariaDB. Esa evidencia aún no se presenta como obtenida.

# 10 Anexo de trazabilidad técnica

Referencia del código antes de agregar pruebas:

53b5acddacfa5b3232e25e89d43dea7f51828896

| Casos | Clases de prueba |
| --- | --- |
| MOD 01 y MOD 02 | RegistrationTest, AuthenticationTest y ConsentAndAccessTest |
| MOD 03 y MOD 04 | ResearchScheduleTest y QuestionnaireDraftTest |
| MOD 05 | ResearchScheduleTest y Dass21IntegrationTest |
| INT 01 | AnalisisNlpProcessingTest |
| SEG 01 | ConsentAndAccessTest, Dass21IntegrationTest y PendingExpedienteAuthorizationTest |
| SEG 02 a SEG 04 | ResearchScheduleTest |

Las clases se encuentran en tests/Feature; las de autenticación están en tests/Feature/Auth. ResearchScheduleTest contiene los seis casos añadidos para esta actividad.

## Archivos de evidencia

Carpeta: docs/evidencias/taller-investigacion-ii

ejecucion.txt: salida de la suite final.

resultados-phpunit.xml: reporte estructurado de PHPUnit.

tests/Feature/ResearchScheduleTest.php: casos agregados, desde la raíz del proyecto.

## Reproducción

Desde la carpeta del proyecto, con las dependencias instaladas y sin configuración en caché:

php artisan test --compact --filter=ResearchScheduleTest

php artisan test --compact

php artisan test --compact
  --log-junit=docs/evidencias/taller-investigacion-ii/resultados-phpunit.xml

La última instrucción se ejecuta en una sola línea. El reporte XML se reemplaza en cada ejecución; conservar una copia fechada para comparar entregas.